项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教学业务用房等修缮类项目-北京第一实验学校专业教室装修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第一实验学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林森 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811460992 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1618.155176 |  | 1618.155176 | 1602.088767 |  | 10 |  | 99.01% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1618.155176 |  | 1618.155176 | 1602.088767 |  | — |  | 99.01% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，建设满足课程需要的专业教室数量，符合教师和学生的使用需求，保证学校丰富、多样、可选择的课程理念得以贯彻。在专业教室建设的支持下，能够充分发掘学生的天赋，并帮助学生在专业精进的过程中有良好的学习体验，持续不断得到赋能，成为学生有深厚感情寄托的学习空间。 |  |  |  |  |  | 2023年完成篮球馆、综合馆、餐厅、小学篮球馆等修缮工作，按要求完成预算产出指标，社会效益达到绩效目标要求，符合教师和学生的使用需求，保证学校丰富、多样、可选择的课程理念得以贯彻，师生满意度符合预期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100 |  | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤24 |  | 12 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  | ≥95 |  | 99 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | ≥95 |  | 99 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供优质课程的丰富程度 |  | 高中低 |  | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续为学生提供充足的学习空间 |  | 优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制 |  | ≤1618.155176 |  | 1602.088767 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |